| # Activités | Description | Outils/Méthode/Guide |
| --- | --- | --- |
| ORGANISATIONNEL |  |  |
| Participer à la gestion de la connaissance | Rédiger le bilan Mettre à jour la fiche de référence projet | Fiche type Plan type de bilan |
| Préparer la réversibilité (dépend du contrat) | Préparer le plan de réversibilité Préparer la documentation Préparer le logiciel Fournir les information | Support de formation Plan type de plan de réversibilité |
| Assurer la réversibilité (dépend du contrat) | Former les intervenants Mener des actions en binomes Rédiger le CR de réversibilité | Support de formation Plan type de plan de réversibilité Compte-rendu |
| Produire les comptes-rendus et la documentation de fin de projet | Mettre à jour le Plan de management Rédiger les CR associés à chaque activité | Compte-rendu Plan de management (PAQ, PDL, PGC) |
| Obtenir la réception finale des livrables | Passer en revue les livrables (revue de conformité) Obtenir l’approbation interne des livrables Préparer les bordereaux de livraison Préparer les procés verbaux de recette Obtenir la réception définitive client | CR revue PV de recette B. livraison |
| Préparer la période de garantie | Lister les engagements contractuels Finaliser les procédures de garantie Elaborer le plan de management de la phase de garantie | Plan de management (PAQ, PDL, PGC) |
| Libérer les moyens | Libérer les locaux Libérer l’infrastructure informatique Libérer l’environnement de développement Archiver la documentation et le logiciel |  |
| Libérer les ressources | Evaluer les membres de l’équipe Libérer l’équipe | Fiche d’évaluation |